[image: image1.png]e

CITTA DI SULMONA

PROVINCIA DELL'AQUILA




6 Marzo 2018

COMUNICATO STAMPA

 
Ripartono questa settimana i lavori del progetto  “Collettore turistico” nella zona di via Japasseri, in seguito all’approvazione della variante  relativa al primo e secondo lotto da parte della Regione. Lo annuncia l’Assessore comunale ai Lavori Pubblici Nicola Angelucci “In questo momento è importante velocizzare al massimo la ripresa dei lavori” spiega l’Assessore “I tecnici incaricati dovranno ora predisporre, in maniera spedita, la variante al progetto, che dovrà passare al vaglio del Genio Civile e della Sovrintendenza per gli aspetti paesaggistici. Una volta ottenute le autorizzazioni, provvederemo a portare il progetto esecutivo in Giunta. Per guadagnare tempo si è scelto di riavviare gli interventi, in attesa delle varianti, attraverso ordini di servizio alla ditta appaltante, che in questo momento non sono stati oggetto di varianti, per cui si lavorerà su due binari”. L’intero progetto, finanziato dai Fondi Fas regionali per la Valle Peligna, pari a 1 milione 800 mila euro, prevede l’ampliamento dell’area camper di Piazzale Ruggeri per circa 1 milione di euro, che riqualificherà la zona di via Japasseri rendendola maggiormente fruibile. Il primo lotto, riguardante la messa in sicurezza del costone e dei margini del fiume Vella lungo via Japasseri, attraverso delle gabbionature, per circa 400 mila euro, mentre la seconda fase prevede una serie di attività di riempimento, realizzazione di box camper, gazebi e fabbricati a servizio, finalizzato a valorizzare l’area camper per un rilancio turistico locale. Per i camperisti che giungeranno a Sulmona nell’imminente periodo pasquale, sarà messo a disposizione il Piazzale Di Bartolomeo, situato vicino il palazzetto dello sport”. 


